**校园论坛项目过程记录**

**项目名称： 校园论坛**

**组 长： 林睿智**

**组 员： 杨顺欣，雷福根，何业祺，张海林，刘俊峰**

**指导老师： 陈迪凯**

**时间： 2024年10月28日星期一**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 1.完成分组，确定项目 |

**时间： 2024年11月1日星期五**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 1. 完成数据库内容 2. 初步开发论坛主页和登陆界面 |

**时间： 2024年11月8日星期五**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 完成秘密树洞页面和精选页面，初步开发个人页面和管理员操作页面 |

**时间： 2024年11月11日星期一**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 完成个人主页，继续开发管理员页面 |

**时间： 2024年11月15日星期五**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 管理员页面完成，解决主页和其他页面的关联性问题，完善个人页面，优化发帖功能 |

**时间： 2024年11月18日星期一**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 整合基本功能，发现发帖功能、回帖功能、数据库出现问题，大多数以完成改进，回帖功能继续需要改进 |

**时间： .2024年11月25日**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 小组讨论项目进一步的功能实现，完成了客户端的创建。 |

**时间： 11月29日**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 今日初步测试项目功能，部分功能还未完善，有待继续开发，整体功能已经实现，未出现明显问题。 |

**时间： 12月2日**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 今日完善客户端与服务端功能，发现并解决了已知问题，再次测试了项目流程，查找了新的bug，并修复。 |

**时间： 12月6日**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 论坛基本功能完成，测试寻找问题，后续为服务端添加更多交互功能 |

**时间： 12月9日**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 测试寻找问题，解决问题 |

**时间： 12月13日**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作任务记录** | 1.测试寻找问题，解决问题  2.添加服务端交互功能：回帖能够提醒用户。 |

学生签字：